1. Choix et justification des solutions techniques :
  1. Languages & frameworks utilisés.
  2. Hébergement du serveur
2. Spécification de l’API REST (URL, Méthode, Paramètres, Réponses)
3. Choix du type de carte (voir avec les autres groupes), Open street maps ?
4. Formation sur les technologies utilisées
5. Implémentation:
  1. Authentification, création des comptes (Joueurs et administrateurs)
  2. Traitement des cartes et positions:
    1. Envoyer la carte.
    2. Positionnement de joueurs.
    3. Calcul de distances entre deux points.
    4. Chercher des éléments dans un rayon centré autour d’un point.
    5. Définition des zones. (Côté administration)
    6. Appartenance aux zones.
    7. Structurer les données pour optimiser les points iii. Et ii.
  3. Traitement des questions:
    1. CRUD des questions/instances de questions. (Côté administrateur)
    2. Envoyer les questions environnantes aux joueurs.
    3. Récupérer/Valider les réponses.
  4. Rangs & Scores:
    1. Envoyer le score du joueur
    2. Envoyer le rang du joueur
  5. Stats et supervision:
    1. Récupérer des variables statistiques.
    2. Modifier des paramètres de jeu.
    3. Mise à jour de la carte
    4. Historique des questions validées
6. Phase de tests
  1. Ecrire un outil en console pour tester
  2. Tests de la partie serveur
  3. Tests du jeu complet
7. Rédaction du rapport V1 (10/05)
8. Présentation du résultat du projet à l’encadrant: semaine 22 (semaine du 29 Mai)
9. Rédaction du rapport V2 (07/06)
10. Création du poster (13/06)
11. Préparation Soutenance (28-29/06)

Semaines	Tâches
10	1, 2
11	3, 4
12	5.a, 5.b
13	5.b
14	5.b
15	5.c
16	5.d
17	5.e
18	6.a
19	6.b, 6.c
20	7
21	7,8
22	8
23	9
24	10
25	11
26	11